大王庙东侧一号地块

规划设计单位

招标文件

招 标 人：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

发   放   日  期： 2017年2月14日

承办人签字：

- 投标须知

- 招标工程项目名称：大王庙东侧一号地块

- 项目地点：项目用地位于扬州市古运河北岸，江都路以西，北区大润发以南

- 规划范围：详见设计任务书

- 招标方式：公开招标

- 方案设计工期：2017.2.14-2017.2.27 (13日历天)，其他时间要求详见设计任务书

- 踏勘现场：招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应自行到现场踏勘，相关费用已包含在投标报价中。

- 设计费用限价：26万元【含三套方案，第一套方案12万元/套，第二套方案9万元/套（75折），第三套方案5万元/套（42折）】，规划深度及内容详见设计任务书。

- 投标文件份数：正本一份，副本一份。

- 递交投标文件地点：扬州市城建置业有限公司

地址：扬州市史可法路58-21号

联系方式：王工，87915931

9、 递交投标文件截止时间：2017年2月28日上午9：00前。投标截止时间后送达的标书，招标人将拒收。

10、 投标人资格要求：建筑行业甲级或规划甲级及以上设计企业

11、 本招标项目以根据招标人要求的方案比选确定中标人，投标人根据招标人提供的设计项目任务书要求，报送1套方案参与评选，评选出第一名作为入围方案，入围方案根据专家意见调整、深化，形成一套或多套（不超过三套）方案，以优化控规条件并通过规划要求为最终评定标准。本项目对未中标单位不进行补偿。

12、 设计费支付方式：按招标人要求完成规划方案设计且入围支付20%，满足优化控规的条件且具备上会条件后，按照规划部门及招标人要求调整完毕支付30%，通过规委会要求且达成一致控规调整意见后支付30%，规划局下达正式控规条件后支付20%。如遇政策性不调整，按实际已完工作量补偿80%设计费用。

- 设计要求

详见《大王庙东侧1号地块规划设计任务书》

- 投标文件

（一）、投标文件的语言

投标文件、投标人与招标人之间与投标有关的书面文字均使用中文。

（二）、投标文件的组成：

（1）商务部分包括：

- 1．投标人企业营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 2．投标人设计资质等级证书副本复印件（加盖公章）；

- 3．承接本次设计任务的技术（或项目）负责人、团队成员的情况介绍、资历证明、业绩以及其他可以证明其工作与组织能力的材料；

- 4 . 投标人近三年内承担过建筑面积不小于60000M2的住宅或商住类建筑工程设计项目，并提供合同复印件（加盖公章）。

- 5．投标人根据设计任务书要求报价（报价函格式参见附件）。项目报价包含设计费、出图费、现场考察费、税金等全部费用，参照国家计价标准。项目报价不得高于招标人的设计费限价。

- 6 . 服务保证（保证设计质量、进度，服务承诺）。

（2）技术部分包括

1、技术部分要求详见项目任务书。

2、最后提交成果包含规划纸质文档、电子文件及汇报文件三部分。纸质文档应包括文本、图纸、说明书、基础资料汇编等。电子文件应包括正式成果的所有电子文件。（图纸提交cad格式、psd格式和jpg格式，文本、说明书word格式）。汇报文件应为ppt格式。

3、演示时间控制在10-15分钟以内（项目负责人解说）。

4、投标文本2套。

（三）、投标文件的装订和密封：

1、招标文件第三章第二条第（二）款内容材料按A3尺寸缩印后装订成册；

2、投标文件应在密封处加盖“密封”字样印章，在封面上2注明本次招标项目、投标单位印章、法定代表人（负责人）印章或代理人签名。

（四）、投标文件无效的规定：

1、规划设计方案内容不全，设计方案的图纸、资料未按照招标文件的规定要求出图、装订、密封；

2、未加盖单位公章及法定代表人或授权人印章，委托代理人未签字；

3、投标文件书写潦草、字迹模糊不清，难以辨认；

4、投标书逾期送达；

5、资质等级不符合招标文件要求。

- 开标、评标、定标

- 开标时间：暂定2017年2月28日上午9：30

- 开标地点：扬州城建置业会议室

- 本项目采用综合计分评标法，评分标准参下：（30分）

| 评分项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计费 （5分） | 价格标准 | 5 | 各投标单位有效报价的平均值作为评标基准价，投标人报价为评标基准的得满分5分，投标人报价每高于评标基准价1%扣0.2分；每低于评标基准价1%扣0.1分。 |  |
| 企业及设计项目组 （6分） | 资质及管理体系 | 1 | 满足建筑行业甲级或规划甲级及以上资质，得1分； |  |
|  | 工程业绩 | 2 | 投标人近三年内承担过建筑面积不小60000M2的住宅或商住类工程方案设计项目，并提供合同复印件（加盖公章），每提供一份得0.5分； |  |
|  | 项目负责人 | 3 | - 投标人拟担任的设计项目负责人具有高级工程师职称，得1分； - 具有一级注册建筑师或注册规划师执业资格，得1分； - 成果汇报条理清楚，应变能力及综合能力强，得1分； |  |
| 服务保证 （4分） | 保证设计质量、进度 | 2 | 投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施科学、可行（0-2分）； |  |
|  | 服务承诺 | 2 | 有详尽服务内容、人员、响应时间、积极配合控规调整等承诺（0-2分）； |  |
| 方案 （15分） | 总体评价 | 15 | 根据周边地块性质统筹考虑，结合城市形态创新立意、平面布局、立面构想综合评定（0-15分）。 |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |

4、各投标单位需根据招标人提供的设计项目任务书要求，报送1套方案。评标委员会及专家对各投标单位的设计方案依次进行评审、计分，评选出第一名作为入围方案，入围方案根据专家意见调整、深化，形成一套或多套(不超过三套)方案, 直至具备优化控规条件的可行性并通过规委会或局办会。如需调整，投标人按照专家及招标人修改意见进一步修改，直至通过规委会或局办会认可，并下达控规条件。

5、未入围方案，招标人将不支付任何费用。

6、所有投标方案成果归招标人所有。

- 合同主要条款

1、委托方应在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。

2、在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方应予以认可，委托方根据设计方已进行的实际工作量，按照付款节点，支付设计费用。

3、委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额1%的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间相应顺延。

4、设计方应按国家规定和合同约定的规范、标准进行设计，按委托方规定的内容、时间及份数交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责，设计文件应当符合委托方的设计意图和任务书。

5、设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改及补充。设计方根据规划行政主管部门及委托方的审批意见对设计文件进行调整补充，直至达到优化控规的条件并下达正式控规条件。

6、由于设计方原因，延误设计文件交付时间，设计方应承担委托方相关损失，每延误一天，应减收该项目应收设计费用的1%。

7、合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应承担委托方相应损失，并应支付合同价10%的违约费用。

8、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

六、其它

1、本次招标活动中发生的招标人与投标人一切纠纷适用中华人民共和国法律、法规。

2、所有投标人为本项目招投标活动创作的设计成果，在交付招标人后，其载体所有权归招标人，均不再退还，务请投标人自留备份。

3、经本次招投标活动确认的一切有效投标文件的设计成果，招标人享有独家使用该设计成果的权利，招标人有进一步修改和完善的权利，投标人不得再行使用或转让。

4、所有投标人应保证设计成果没有侵害他人合法权益，否则，由此产生的后果，由投标人承担相应的法律责任。

5、以上所述的“设计成果”，系指第三章第二条所列的全部内容。

附件：

投标函

致：_____________(招标人)

- 我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件，并踏勘现场。

- 一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

- 设计费用总价合计：__________元人民币（大写）其中，第一套方案_______元，第二套方案_______元，第三套方案_______元。

- 设计周期：__________日历天

- 备注：________________________________________________

投标人：______________________________________

地址: ____________________邮编：________________

电话: ____________________传真：________________

法定代表人：______(签字或盖章)或授权委托人：______(签字)

拟担任设计项目负责人：__________________(盖执业章或签字)

日期：_____年_____月_____日